**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.12.2017 г. № 46-п с. Родничок

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной**  **городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области**  **на 2018-2022 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 г. N 449-П "О государственной программе Саратовской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы", администрация Родничковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района Саратовской области ресурсе [www.baladmin.ru](http://www.baladmin.ru) (ссылка - Родничковское муниципальное образование)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Родничковского МО Стоволосову Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Родничковского**

**муниципального образования В.В. Нагорнов**

Приложение к постановлению администрации

Родничковского муниципального

от «11» декабря 2017 г. № 46-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫВ СЕЛЕ РОДНИЧОКБАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

Приложение 1

к Постановлению администрации

Родничковского муниципального

образования № 46-п от 11.12.2017 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» от 10.02.17 №169 |
| Заказчик  программы | Администрация Родничковского муниципального образования |
| Исполнители программы | Администрация Родничковского муниципального образования |
| Цель программы | - повышение уровня внешнего благоустройства санитарного содержания организация обустройства мест массового пребывания населения;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально – экономических интересов муниципального образования; |
| - создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно – художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм; |
| Основные задачи Программы | - улучшение условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;  - поддержание санитарного порядка на территории сельского поселения;  Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания)Программы | Повышение доли мест массового пребывания населения в населенном пункте |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств 0,0 тыс.руб., из них:  федеральный бюджет – 0,0 т.р.  областной бюджет – 0,0 т.руб., в том числе  местный бюджет - 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты:  - улучшение внешнего облика сельского поселения и мест массового пребывания населения;  - повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального образования; |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования |

**1.** **Основные характеристики реализации Программы**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание мест массового пребывания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью реализации Программы является формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по выполнению комплекса работ сквера в центре села, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

Для обеспечения сквера и места отдыха населения общественной территории целесообразно проведение следующих мероприятий;

1. Обустройство пешеходных зон в сквере (пешеходной дорожки к скверу);
2. Установка качелей;
3. Установка скамеек;
4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки);
5. Оборудование детской (игровой) площадки;
6. Оборудование спортивной площадки (сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для футбола и др.)
7. Установка урн для мусора;
8. Озеленение территории сквера (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников)
9. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений сквера;
10. Обрезка деревьев и кустов;
11. Освещение сквера;

Основными задачами Программы являются:

- выполнение комплекса работ по благоустройству территории Родничковского муниципального образования;

-организация озеленения и обустройство зеленых зон;

Благоустройство мест массового отдыха;

**3. Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикаторы)** | **Единица измерения** | |
| **Единиц** | **М2** |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 1 | - |

**4. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**5. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет сквер в центре села. Механизм реализации Программы определяется администрацией Родничковского муниципального образования и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование комфортной городской среды в селе Родничок Балашовского муниципального района Саратовской области**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |  |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по скверу в центре села Родничок | 2018-2022 г. | Администрация Родничковского МО | Администрация Родничковского МО | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 |  |
| Бюджет Родничковского МО | 0,0 |  |

**6. Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс.руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ сквера в центре села Родничок | 2018-2022 | Администрация Родничковского МО | Администрация Родничковского МО | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Бюджет Родничковского МО | 0,00 |
| **Всего:** | 0,00 |
| 2 | Выполнение проектно сметной документации для сквера в центре  с. Родничок по улице Советская | 2018 | Администрация Родничковского МО | Администрация Родничковского МО | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Бюджет РодничковскогоМО | 0,00 |
| **Всего:** | 0,00 |

**7. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией муниципального образования и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие села Родничок.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

1. обустроить сквер в центре села Родничок.

 Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности Родничковского муниципального образования.