**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 21.04.2013 г. № 5 – п**

|  |
| --- |
| **О разработке схем** **водоснабжения и водоотведения.** |

 **На основании Федерального Закона РФ № 416 -ФЗ от 7 декабря 2011 года « О водоснабжении и водоотведении», Федерального Закона от 06.10 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Родничковского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Разработать схемы водоснабжения и водоотведения по Родничковскому муниципальному образованию.**

**2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.**

**Глава Родничковского**

**муниципального образования В.В. Иванов**

**Утверждаю:**

**Глава администрации Балашовского муниципального района**

 **Гнусарев СВ.**

**« » 2013 г.**

**График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения
Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ п/ п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | 1 | Принять решение о разработке схем и изыскать источник финансирования (постановление администрации МО о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения) | 21 апреля 2013г | Глава Родничковского МОИванов В.В. |
|  | 2 | выбрать разработчика схем- организацию, имеющую лицензию(по согласованию)или создать рабочую группу |  24 апреля 2013 г. | Зам. главы администрацииСтоволосова Л.А. |
|  | 3 | Заключить договор с организацией по разработке схем | до 30 апреля | Глава Родничковского МОИванов В.В. |
|  | 4 | Разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru (ссылка Родничковское МО): уведомление о начале разработке схем, информацию о порядке предоставления сведений разработчику, информацию об организации, приступившей к разработке схем | не позднее 3-х дней с даты начала разработке схем | Специалист 1 категории администрации Белоедова М.Ф. |
|  | 5 | Разослать и собрать необходимую информацию или предоставить разработчикам схем по их запросам необходимую информацию | 16 мая 2013г. | Специалист 1 категорииадминистрации Белоедова М.Ф. |
|  |  6 | Разработать схемы | до 28 июня | Глава Родничковского МОИванов В.В. |
| 7 | Сдача проекта схем | до 1 июля 2013г. | Зам. главы администрацииСтоволосова Л.А. |

**Глава Родничковского**

**муниципального образования В.В. Иванов**